Projet Industriel ESIAL / Observatoire Astronomique de Strasbourg

Compte-rendu de la réunion de travail du 14/02/2006

| Auteur | Date: |
| --- | --- |
| Benoît Lang | 14/02/2006 |
| Lieu de la réunion |  |
| ESIAL |  |
| Présents |  |
| Marc Tomczak |  |
| Benoît Lang |  |
| Benoit Burdy |  |
| Thomas Bouton |  |

# Etat des lieux

Bilan de l’existant et de ce qu’il reste à faire. Etablissement d’un planning pour les quatre prochaines semaines.

Algorithme de recherche

En ce qui concerne les nœuds optionnels, nous procéderons dans un premier temps comme suit :

Si le caractère n’est pas trouvé pour un nœud n, nous testerons si n est optionnel. Si tel est le cas, nous rechercherons le caractère parmi ces fils selon la même méthode. Un problème peut se poser s’il y a ambiguïté suite aux nœuds optionnels, c’est à dire si un caractère peut être trouvé dans deux branches différentes à des niveaux différents.

Gestion de projet

Planning des trois prochaines semaines :

- Semaine en cours : fin de l’écriture du code et premiers tests.

- Semaine du 20 au 27 : assemblage des différents modules afin de construire l’application globale. Début des tests poussés.

- Semaine 27 au 6/03 : Tests et améliorations, fin de création de l’interface

- 8/03 : audit

- Semaine du 6 au 13 : préparation de la soutenance et finalisation du rapport

La rédaction du rapport final débutera dès la semaine prochaine.

A faire : Estimation des heures effectués par chacun. (fin).

# Prochaine réunion

Lundi 20 fevrier 2006