Aout 2007
Comparaison des méthodes de sous échantillonnage (moyenne, médiane, 1 pixel sur n)
--> choix de la méthode du pixel 1 sur n

Architecture multi-résolution : 1 pixel sur 4 + 1 pixel sur 16 + ...

Dénomination des fichiers en fonction de :
nom du survey original + numéro de résolution + numéro de l'imagette dans l'image globale.
Choix de la taille des images en 1024x1024.

Septembre 2007
Utilisation des librairies HEALPix de JPL pour lire et écrire des images HEALPix en java.

Octobre 2007
Essais de génération des images partielles HEALPix.
Définition du format « pseudo Healpix » ou « CDS HPX » : chaque fichier correspond à un losange et les pixels suivent l'ordre HEALPix (on stocke le numéro du premier et dernier dans l'entête). Une lecture particulière HEALPix est nécessaire pour retrouver les coordonnées de chaque pixels.
La génération des images se fait une fois pour toute sur le serveur en C++. Le serveur fournira à la demande les images « projetées » selon les paramètres de la projection du client.

Avec une précision maximale de l'ordre de 0,8 arc secondes par pixel (soit 800 milliards de pixels pour toute la sphère) on aurait besoin de diviser en environ 800 000 fichiers de 1024x1024 pour la meilleure résolution.

Décembre 2007
Développement de la partie serveur selon le format CDSHPX + sa projection cartésienne avec une limite de résolution (1 pixel de 30 arcsec) à cause du nombre de pixels sur la sphère dépassant les entiers.

Janvier 2008
Ré-écriture des librairies pour une utilisation avec une taille de numéro de pixels étendue à des « long long » pour obtenir suffisamment de résolution (0.2 arsec).
Développement de la partie cliente pour afficher tous les losanges contenus dans la vue au format pseudo-healpix (CDSHPX). La librairie est très consommatrice en mémoire.
Exemple avec les images IRIS.

Avril 2008
Ré-écriture de la librairie PixTools java vers C++ (contenant cette extension à 32 bits).
Utilisation d'un nouvel algorithme pour convertir une image au format CDSHPX vers une image FITS ordinaire (avec les pixels ordonnées normalement).
Ces fichiers sont générés à l'avance et stockés sur le serveur avec une projection Tangentielle.
Visualisation des images dans le client + système de navigation de recherche des images dans la vue courante.

Mai 2008
Ajout des 4 coins dans l'entête afin de s'affranchir de la projection.
Calcul de la déformation pour la visualisation en tangentielle. Version démo pour Trieste.

Juin 2008
Génération des images en 8bits pour accélérer le chargement.

- Evolutions :
  - Recherche optimisée parmi les voisins lors du déplacement dans la fenêtre.
  - Génération d'autres surveys.
  - Accès distants sur Aladin.